附件：

URS需求标准

- 背景介绍

根据规范要求，需要对各级销售包装单元进行赋码，并做好各级销售包装单元药品追溯码之间的关联，实现药品追溯码的准确性、唯一性。鉴于此，需要新购1套电子监管码赋码扫码系统用于激素片剂瓶装线产品的赋码与扫码。

- 目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

- 范围

该文件为瓶装线电子监管码系统赋码扫码系统项目的用户要求文件。

- 法律、法规和国家标准

- cGMP 法规和国家药品标准

药品生产质量管理规范及其附录（2010年版）

药品记录与数据管理要求（试行）

药品追溯码标识规范（NMPAB/T 1011—2022）

药品追溯消费者查询结果显示规范（NMPAB/T 1012—2022）

- 指南和手册

药品GMP指南（2023年版）

药品生产验证指南（2003年版）

中国制药工业EHS指南(2020年版)

- 项目介绍

  - 项目描述

根据规范需要，1套电子监管码赋码扫码系统用于激素片剂瓶装线产品赋码与扫码。

  - 工艺/流程描述

- 1级码下载、导入：码上放心追溯码平台申请下载1级码文件，通过U盘导入紫外激光打码机。

- 赋码：贴签后小瓶通过紫外激光打码机批量打码在小瓶瓶盖上。

- 预扫码：赋码后小瓶进行预扫码，识别出质量不合格的二维码，同步自动剔除。

- 热缩：10瓶热缩成1条。

- 扫码（三级关联扫码）：热缩后小瓶，自动通过工业视觉读码器进行一次性一级码小瓶批量扫描，没有扫描成功时，语音显示牌提示错误并自动剔除，扫描成功则顺利通过，在线打印机自动打印二级码标签，人工粘贴二级码标签，再用手持式扫码枪扫描二级码，当成功扫描的数量达到一个大箱的包装数量时，系统自动通过语音显示牌提示，成功，人工粘贴三级码即可，一个大箱的包装关联关系自动建立完成。

- 批量上传：产品包装赋码完成，可导出该批量的“关联关系”文件，并上传到阿里码上放心即可完成数据激活；

出库扫码：产品进行销售出库时，通过手持扫描终端扫描并将“出库文件”数据传输给阿里码上放心即可进行核注核销。

- 用户及系统要求

  - URS01：具体技术要求

| 编号 | 要求内容 |  | 厂家回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 瓶装线电子监管码系统需求数量：1套。 |  |  |
| URS01-02 | 瓶装线系统采用三级码关联方式，最小包装单元一小瓶赋一级码，10小瓶热缩成一条赋二级码，60条装一件赋三级码。 |  |  |
| URS01-03 | 赋码 | 采用紫外激光方式于小瓶瓶盖顶面赋二维码作为产品一级码，二维码格式需要满足《药品追溯码标识规范》，消费者扫码显示结果要满足《药品追溯消费者查询结果显示规范》。 |  |
| URS01-04 |  | 瓶盖及瓶体材质为HDPE，瓶盖外直径为2厘米，赋码速度要求至少150瓶/分钟，赋码质量符合要求,合格率达到95%以上，赋码位置重现。 |  |
| URS01-05 |  | 配备烟雾净化装置，降低生产过程中的粉尘和有害气体的伤害的风险。 |  |
| URS01-06 |  | 紫外激光打码机需要配备合理的内存空间，至少满足一次能够容纳50万个一级码的储存空间。 |  |
| URS01-07 |  | 品牌要求：紫外激光喷码主要元器件如激光发生器、振镜，必须选择国际或者国内中高端品牌。 振镜：Novanta CTI（美国）、SCANLAB‌（德国）、‌RAYLASE‌（德国）、大族思特‌（中国）、金橙子‌（中国）、世纪桑尼‌（中国）等知名品牌。 激光发射器：德国通快（Trumpf）、美国光谱物理（Spectra-Physics）、美国相干（Coherent）、美国光波（Lightwave）等国际知名品牌。‌ |  |
| URS01-08 | 预扫码：配备预扫码设备进行二维码预识别，质量不合格的二维码能够被识别并自动剔除，不合格品可独立收集，与正常产品无混淆的可能。 |  |  |
| URS01-09 | 扫码：产品经过热缩机后，10瓶热缩成一条，热缩膜材质为低密度聚乙烯热缩膜全覆盖瓶顶。热缩裹包后产品能够被批量扫码识别一级二维码，识别成功后，二级条形码采用手工粘贴方式附于热塑膜上，然后采用手持式扫描，满箱后，手工粘贴二张三级码条形，完成三级关联。三级条形码采用手工粘贴方式附于纸箱两侧。在整个扫码过程中，一次扫码成功率需要达到99%以上，扫码速度需要能够匹配前端生产速度（≥150瓶/分钟）。扫码过程成功与失败都需要设置语言提示，以便提醒人员正确操作。 |  |  |
| URS01-10 | 手持式扫描枪配备3把，能够有效识别条形码和二维码。 |  |  |
| URS01-11 | 配备ups电源，当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用；当市电中断（事故停电）时， UPS 立即将电池的直流电能，通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件、数据不受损坏。品牌要求：山特、科士达，时间不低于30min。 |  |  |

  - URS02：数据要求

| URS02-01 | 采用先进的进口PLC+触摸屏控制系统，通过人机界面显控，用户必须使用登录名和密码在操作屏幕上登录操作，至少设置三级权限等级：操作员、工艺人员/维修人员、IT管理员；每个等级拥有相应的可设置权限，具体如下：操作人员权限：仅有使用权限；工艺员权限：可以进行设备工艺参数修订。管理员进行账户管理、权限设置和时间校准权限。人机界面为引导式操作，操作人员可依指示（操作说明）逐步动作操控机器。 |  |
| --- | --- | --- |

  - URS03：材质要求

| 编号 | 要求内容 | 厂家回复 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 机身应采用不锈钢、阳极铝或有机玻璃，表面平整易于清洁和耐受消毒（75%乙醇等） |  |
| URS03-2 | 机器台面以上安装使用的固紧螺钉、螺帽螺丝和可调整工位均采用304材质的不锈钢，便于调整和维修。 |  |

  - URS04：电力／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 厂家回复 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 设备安装环境：一般区，房间有效长：根据设备实地测算 |  |
| URS04-2 | PA：压缩空气系统能够和工厂现有系统连接，压力≤0.65MP |  |
| URS04-3 | 环境温度：10-35℃，环境湿度：30%-100% |  |
| URS04-4 | 设备有可靠保护接地 |  |
| URS04-5 | 所有线缆均有标号并有连接线路图 |  |
| URS04-6 | 所有线缆排线美观，不得交叉，标号有明显区分。 |  |
| URS04-7 | 控制面板上所有的按钮必须有简体中文标识 |  |
| URS04-8 | 电气元件（开关、继电器、动力接触器等）应选用名牌厂商的产品（如西门子），气动元件应符合ISO标准，电路符合现行IEC规范，整体设备应符合健康与安全标准。 |  |
| URS04-9 | 电器元件均采用通用型，普通市场均可以购买 |  |

  - URS05：验证要求及其他文件资料要求

| 编号 | 要求内容 | 厂家回复 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 供应商需要提供设备现场测试方案（FAT），并交甲方审核，经甲方批准后方可使用。甲方可以派人前往设备生产厂家进行FAT测试，也可以委托设备供应商进行FAT测试，但测试报告必须经过甲方批准。 |  |
| URS05-02 | 供应商应提供设备的首次IQ、OQ、PQ方案，并交甲方审核，经甲方批准后方可使用； |  |
| URS05-03 | 供应商需要现场协助甲方完成的首次IQ、OQ、PQ确认。 |  |
| URS05-04 | 供应商应提供但不仅限于以下文件材料： - 1、操作手册、维护手册、安装手册、备品及易耗品清单、全部的部件清单、安装图纸、设备竣工图纸、报警清单、电气图纸等所有运输、安装、运行、维护所需的资料； - 其中的操作手册、维护手册、备品及易耗品清单、全部的部件清单应提供纸质版和电子版各一份；所有纸质版设计与竣工文件均应经过批准； - 3、在设备开始建造前，系统所有设计文件均应经过甲方的审核和确认； - 4、应随机交付相关的仪器仪表的校准证书、出厂检测报告或证书等； - 5、二级供应商提供的部件应具备相应的操作维护手册及证书； 6、须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 7、须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 |  |
| URS05-05 | 提供机器附属配件清单，一年内易损坏品之建议清单，并注明详细的规格信息。 |  |
| URS05-06 | 提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于图及对应实物处以便核查)以及机械原理图。 |  |
| URS05-07 | 以上所有技术资料必须与设备同步到位，否则不予开箱验收 |  |

  - URS06：培训

| 编号 | 要求内容 | 厂家回复 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 负责对操作人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练程度，形成培训记录。 |  |

  - URS07：EHS要求

| 编号 | 要求内容 | 厂家回复 |
| --- | --- | --- |
| URS07-01 | 设备稳定运行时，噪声小于75dB，无异常声响，传动部分配有接油盘 。 |  |
| URS07-02 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 |  |
| URS07-03 | 电气连接可靠配有过载、短路、过热、漏电保ß护装置。 |  |
| URS07-04 | 在易发生危险处有显著的警示标志，如灼烧警示、加热部件防烫伤警示、冲裁防剪切警示、热封防挤压警示。特别是紫外激光对人员的眼睛有损伤，需要设计特殊的防护装置，防护意外发生。 |  |
| URS07-05 | 所有运转部位，加热、冲压、热合等容易出现机械伤害的部位需加明显安全警示标识。 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工 绝缘电阻应不小于1MΩ 供货方需提供设备危险源辨识（LEC法）。 |  |
| URS07-06 | 设备部位任何不能有锋利的边缘和尖角 |  |
| URS07-07 | 设备危险可动零部件应装有防护罩 |  |
| URS07-08 | 急停开关便于操作者触及 |  |
| URS07-09 | 设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态 |  |

  - URS08：服务与维修要求

| URS08-01 | - 设备供应商应在供货周期内将设备运至使用工地，并在15个自然日内安装调试好设备，验收合格后交付使用方使用；若因响应部分URS与实际情况不符，导致甲方无法在规定时间内使用设备，乙方应退回甲方支付的合同款，并全额赔偿甲方购货款. - 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答； 3、设备供应商应提供不少于1年的设备保证期； 4、设备供应商负责设备终身维修的技术支持和专用备件提供，得到本公司不能解决的维修需求信息后，48小时内能到现场解决； 5、厂家随机供应1年消耗备件； 6、厂家负责设备终身相应的硬件升级和免费软件升级。 |  |
| --- | --- | --- |

- 缩略词附件

BMPC =新的药品生产厂

URS =用户需求标准

FS =功能标准

DS =设计标准

DQ =设计确认

FAT =工厂接收测试

SAT =现场接收测试

IQ = 安装确认

OQ =运行确认

PQ =性能确认

PA =压缩空气

VA =真空

PLC =程序控制

I/O =输入/输出

EHS =环境、健康、安全